**פרוטוקול 1 – 23.3**

**מסקנות שהועלו מהפגישה:**

* **הפרוייקט שנבנה יכלל בתוך האתר הראשי של הארגון, שהוא יכיל הפנייה לכתובת הפרוייקט הנבנה.**
* **אין דרישה לרישום לאתר מצד הבוגרים/מתנדבים. למעשה, כל משתמש יוכל להירשם לאירוע ו/או להתנדבות מבלי הרשמה מוקדמת.**
* **בהרשמת משתמש לאירוע, המשתמש ימלא פרטים אודותיו היועברו ישירות לידי צוות הארגון.**
* **תיבדק האפשרות להעברת הפרוייקט לשרת הפרטי של הארגון לאחר תום תקופת השימוש בשירות ה – Azure.**
* **ניצור אב טיפוס פשוט לתיאום ציפיות בין צוות הפרוייקט לצוות הארגון.  
  התכנון המוסכם הינו יצירת פאנל המורכב מ4 חלקים עיקריים: הצעות עבודה, הרשמה לקורסים, ניוזלטרים והרשמה להתנדבות, שכל חלק יכיל את המודעות הרלוונטיות.**
* **תהיה אפשרות להכניס ניוזלטרים ממקורות חיצוניים (כגון Wix, Wordpress) היוצגו בתוכן האתר.**
* **הצורך העיקרי של המוצר הינו בעיקר הצגת מידע לצופים, וללא התעסקות ברשימות אנשים וניהול המתנדבים והבוגרים.**
* **גישה לניהול תוכן האתר תתבצע ע"י התחברות לחשבון Google של חברי הארגון, שיוכלו להוסיף חשבונות נוספים להרשאות ניהול התוכן.**
* **נדרש להימנע מאילוץ צוות הארגון להתעסק בתחזוקת הנתונים והאתר.**
* **הרשמה לקורסים ולהתנדבות תכלול שם מלא, מספר טלפון וכתובת מייל.**
* **ליצור אפשרות לעדכן הצעות עבודה עפ"י תאריך רלוונטיות.**
* **ביצירת מודעות תוכן האתר יסתמך על תבניות עיצוב שעל פיהם ייבנה הדף המבוקש שייכנס לאתר.**